## Slide 1
Praxis der Softwareentwicklung WS2017/18 myMD - Testphase

## Slide 2
Server
Desktop Anwendung
Anhaltende Probleme mit Plugin
  Plattformspezifische Implementierung
  Verbindungsaufbau durch den Klient
Wiederverwendung von myMD-Elementen
  Größere Schwierigkeiten bei der Datenübertragung

## Slide 3
Neue Woche, neue Probleme
Bluetooth per Adapter nachrüsten
  Server benötigt den Bluetooth LE Peripheral Mode
  Wird von Herstellern nicht beworben
  bisher kein Adapter mit ausreichender Funktionalität

## Slide 4
Tests
Konzentrieren sich bisher vorallem auf
  Model
  Server
  Datenübertragung

## Slide 5
Fehler
Beim erstmaligen Starten der Anwendung auf einem Gerät stürzt die Anwendung beim ersten Zugriff auf die Datenbank ab
Ursache
Das Erstellen der Datenbankdatei erzeugt einen Filestream, der nicht geschlossen wird.
Beim Zugriff auf die Datei wird eine IOException geworfen, weil er noch geöffnet ist und so den Zugriff auf die Datei blockiert

## Slide 6
Lösung
Schließen des Filestreams nach Erstellen der Datei
Schwierigkeit bei der Fehlererkennung
Einmaliges Auftreten; öffnet man die Anwendung nach dem Absturz wieder, ist die Datenbankdatei bereits erstellt und der Fehler tritt nicht mehr auf

## Slide 7
Kommende Woche
Ausführliche Tests am Parser
UI Tests automatisieren
Server stabilisieren
Bluetooth Adapter Hersteller kontaktieren